山西丹源碳素股份有限公司

迁建年产2万吨石墨（质）化阴极生产线项目阶段性

验收监测报告信息公示

山西丹源新材料科技股份有限公司原名山西丹源碳素股份有限公司，公司新厂区位于山西省晋中市祁县东观镇祁县新材料产业园内，地理坐标E：112°27′51.95 ′′，N：37°24′55.33 ′′，公司占地面积138.88亩，现有职工260人，行业类别为石墨及碳素制品制造。2020年2月13日山西祁县经济开发区管理委员会行政审批局出具了迁建年产2万吨石墨（质）化阴极生产线项目的备案证，项目代码：2020-140761-30-03-001028；2020年9月山西丹源碳素股份有限公司委托山西新科联环境技术有限公司编制完成了《山西丹源碳素股份有限公司迁建年产2万吨石墨（质）化阴极生产线项目环境影响报告书》；2020年9月7日晋中市生态环境局祁县分局以祁生环核函字[2020]33号文对本项目污染物排放总量控制指标出具了核定意见；2020年10月28日晋中市生态环境局祁县分局以祁生环函字[2020]68号文对该环评进行了批复。

环评设计建设2万t/a石墨化阴极产品生产线，分两期建设，一期建设煅烧、成型、浸渍、机加工序、一台焙烧隧道窑及一组石墨化炉；二期建设二台焙烧炉及一组石墨化炉，最终形成2万t/a石墨化阴极产品生产能力。

实际建设完成原料车间、煅烧车间、浸渍车间（1台浸渍罐、2台预热炉）、配料车间、制糊成型车间（4000L混捏工序、1台成型机）、石墨化车间（1组20台串接石墨化炉）、机加工车间建设，其余工序暂时外委。

目前迁建工程还未完成的工序有：部分浸渍工序（1台浸渍罐、1台预热炉）、部分成型工序（5000L混捏工序、2台成型机）、焙烧车间一和车间二全部工序、部分石墨化工序（1组20台串接石墨化炉）。

本次验收范围为以上完成工序及其配套的环境保护设施，本项目于2020年10月开工，2022年2月完工。2022年3月14日，我公司领取了排污许可证，证书编号：91140000701084403B002V，有效期限：2022年3月14日-2027年3月13日。

2022年6月12日召开了验收会，并验收合格。

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）规定，现将《山西丹源碳素股份有限公司迁建年产2万吨石墨（质）化阴极生产线项目阶段性验收监测报告》予以公示，公示起止日期为2022年6月13日-2022年7月11日。

联系人及联系电话：胡俊杰18234419682

山西丹源新材料科技股份有限公司

2022年6月13日